

АДМИНИСТРАЦИЯ

**КРАСНОЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
АРКАДАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

От 22.09.2023 г. № 10-р С. Красное Знамя

**О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистки на территории Краснознаменского муниципального образования**

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом Краснознаменского муниципального образования и в целях усиления работы по санитарной очистке и благоустройству на территории Краснознаменского муниципального образования, а также координации работ по санитарной очистке и благоустройству:

1. Провести на территории Краснознаменского муниципального образования с 25 сентября по 25 октября 2023 года месячник по благоустройству и санитарной очистки сельских населённых пунктов.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов Краснознаменского муниципального образования (приложение №1).

3. Провести разъяснительную и организационную работу с руководителями предприятий, организаций, учреждений и населением о необходимости проведения месячника по уборке и благоустройству территории муниципального образования и участия в его проведении.

1. Рекомендовать жителям Краснознаменского муниципального образования, обеспечить наведение надлежащего санитарного состояния на прилегающих к жилым домам территориях, улицах, парках, тротуарах.
2. Объявить пятницу санитарным днем по благоустройству и санитарной очистке на территории Краснознаменского муниципального образования для всех организаций, предприятий, частных лиц.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности провести «субботники» по благоустройству территорий.
4. Закрепить цветники и клумбы в Краснознаменском МО за организациями, предприятиями, учебными заведениями и индивидуальными предпринимателями поселения (по согласованию) для выполнения работ по благоустройству (приложение № 2).
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Краснознаменского муниципального образования в сети «Интернет»
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Краснознаменского Галдина А.А.

**Глава Краснознаменского**

**муниципального образования Л.А.Кондрашова**

**Приложение № 1**

**к распоряжению администрации Краснознаменского МО от 22.09.2023 г. № 10-р**

**План**

**мероприятий месячника по благоустройству и санитарной очистке Краснознаменского муниципального образования на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | Наименование мероприятий | **Единица**  **измерения** | Запланировано к выполнению |
| **1.** | **Принять участие:** |  |  |
|  | организаций, предприятий | ед. | 15 |
|  | человек | тыс. чел. | 2,0 |
|  | задействовать техники | ед. | 9 |
| **2.** | **Ремонт дорог и тротуаров:** |  |  |
|  | ямочный ремонт дорог | тыс. м 2 | 0,300 |
|  | ремонт тротуаров | тыс. м 2 | 0,100 |
| **3.** | Благоустройство зеленой зоны: |  |  |
|  | побелка деревьев | шт. | 1000 |
|  | обрезка деревьев и кустарников | шт. | 150 |
|  | обустройство газонов | тыс. м 2 | 1,0 |
|  | Обустройство цветников и клумб | тыс. м2. | 1,0 |
| **4.** | **Ремонт фасадов зданий:** |  |  |
|  | Благоустроить придомовых территорий | ед. | 350 |
|  | Отремонтировать фасадов зданий | ед. | 36 |
|  | Обустроить детских площадок | ед. | 6 |
| **5.** | **Уличное освещение:** |  |  |
|  | общее количество световых опор | шт. | 200 |
|  | из них отмыть | шт. | 200 |
|  | окрасить | шт. | 200 |
| **6.** | Санитарная очистка: |  |  |
|  | улиц и площадей | тыс. м 2 | 9 |
|  | бордюрного камня (отмыто и окрашено) | тыс. п. м. | 0,3 |
|  | территорий кладбищ | тыс. м 2 | 5,2 |
| **7.** | Вывезти мусора | тыс. м 3 | 0,9 |
| **8.** | Ликвидировать несанкционированных свалок | кол-во | 9 |
| **9.** | **Остановочные павильоны** всего, | ед. | 3 |
|  | из них отремонтировать и покрасить | ед. | 3 |
| **10.** | **Ремонт ограждений кладбищ** | п. м. | 300 |
| **11.** | **Обустройство могил участников войн** | ед. | 55 |
| **12.** | **Ремонт мемориальных комплексов** | ед. | 9 |
| **13.** | **Благоустроено зон отдыха:** |  |  |
|  | очистить и благоустроить скверов и аллей | ед. | - |
|  | очистить и благоустроить парков и садов | ед. | 4 |
|  | отремонтировать и окрасить ограждений | п. м. | 50 |
|  | отремонтировать скамеек | шт. | 10 |

**Верно:**

**Главный специалист администрации Н.Ю.Сёмина**

**Приложение № 2**

**к распоряжению администрации Краснознаменского МО**

**от 22.09.2023 г. № 10-р**

**Закрепление цветников и клумб на территории Краснознаменского МО за предприятиями и организациями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Местонахождение цветника, клумбы** | **Наименование предприятия или организации, ответственной за обустройство цветника или клумбы** |
| 1. | Цветники и клумбы на территории МБОУ СОШ с. Красное Знамя | МБОУ СОШ с. Красное Знамя (по согласованию) |
| 2. | Цветники в парке около Дома Культуры с. Красное Знамя | Дом Культуры с. Красное Знамя (по согласованию) |
| 3. | Цветники на площади администрации Краснознаменского МО перед отделением почтовой связи с. Красное Знамя | Отделение «Почта России»  в с. Красное Знамя  ( по согласованию) |
| 4. | Цветники на площади около администрации Краснознаменского МО перед Храмом «Введение во Храм Пресвятой Богородицы» с. Красное Знамя | Прихожане храма  (по согласованию) |
| 5. | Цветники и вазоны на площади около администрации Краснознаменского МО с. Красное Знамя | Администрация Краснознаменского МО |
| 6. | Цветник на площади около администрации Краснознаменского МО перед магазинами «Капелька» и «Марина» с. Красное Знамя | ИП «Позорова Г.Н.»  (по согласованию),  ИП «Серебринская О.Е.»  (по согласованию) |
| 7. | Цветник и клумба на детской площадке «Веселый дворик» с. Красное Знамя | Администрация Краснознаменского МО |
| 8. | Цветник на ул. Ленина с. Красное Знамя около трассы «Балашов - Ртищево» с. Красное Знамя | Администрация Краснознаменского МО |
| 9. | Клумба около магазина «Пчелка»  с. Красное Знамя | ИП «Штеер А.В.»  (по согласованию) |
| 10. | Цветник около магазина «Народный» с. Красное Знамя | ИП «Каширина Л.М.»  (по согласованию) |
| 11. | Цветник на территории ФАПа с. Красное Знамя с. Красное Знамя | ФАП с. Красное Знамя  (по согласованию) |
| 12. | Цветник и клумба на территории детсада «Колосок» с. Красное Знамя | Детсад «Колосок»  (по согласованию) |
| 13. | Цветник около административного здания в с. Кистендей | Администрация Краснознаменского МО |
| 14. | Цветник около МРУК "Аркадакская МЦБ" филиал "Кистендейская сельская библиотека" | МРУК "Аркадакская МЦБ" филиал "Кистендейская сельская библиотека" |
| 15. | Цветники и клумбы на территории МБОУ СОШ с. Кистендей | МБОУ СОШ с. Кистендей  (по согласованию) |
| 15 | Цветники на территории детсада «Василек» с. Кистендей | Детсад «Василек»  (по согласованию) |
| 16 | Цветник на детской площадке на  ул. Кооперативная с. Кистендей | Администрация Краснознаменского МО |
| 17 | Цветники около Культурно - досугового центра с. Кистендей | Культурно - досуговый центр с. Кистендей (по согласованию) |
| 18 | Цветник около магазина «Продукты» по ул. Рабочая  с. Кистендей | ИП «Ситкова Е.Л.»  (по согласованию) |
| 19 | Цветники, клумбы, зона отдыха около магазина «Пчелка» с. Красное Знамя | Администрация Краснознаменского МО |
| 20 | Цветник, вазоны на территории водонапорной башни около д. № 1 по ул. Шишканова с. Красное Знамя | Детский сад «Колосок»,  ФАП с. Красное Знамя  (по согласованию) |
| 21 | Цветники, клумбы около пожарного поста с. Красное Знамя | Отдельный пожарный пост  с. Красное Знамя  (по согласованию) |
| 22 | Цветники, клумбы, вазоны около д. № 23 по ул. Ленина с. Красное Знамя | Жители дома  (по согласованию) |
|  | Цветники, клумбы вазоны около д. № 1 по ул. 8 Марта с. Красное Знамя | Жители дома  (по согласованию) |

**Верно.**

**Главный специалист администрации**

**Краснознаменского МО Н.Ю.Сёмина**